WBS: Разработка корпоративного веб-сайта для онлайн-заказов

| Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Планирование проекта | 1.1 Анализ требований | - Выявление и анализ требований заказчика |
|  | 1.2 Планирование ресурсов | - Определение команды (назначение ролей, обязанностей) |
|  | 1.3 Составление плана проекта | - Определение сроков и этапов - Подготовка графика (Gantt/roadmap) |
|  | 1.4 Оценка рисков | - Анализ возможных рисков - Разработка плана реагирования |
| 2. Проектирование | 2.1 Информационная архитектура | -Проектирование архитектуры сайта |
|  | 2.2 Дизайн интерфейса | - Разработка wireframes - Создание UI-макетов в Figma |
|  | 2.3 UX-прототип | - Разработка интерактивного прототипа - Проведение пользовательского тестирования |
| 3. Разработка | 3.1 Frontend-разработка | - Верстка макетов - Настройка адаптивности и анимаций |
|  | 3.2 Backend-разработка | - Создание базы данных - Реализация логики заказов и авторизации |
|  | 3.3 Интеграции | - Подключение платежных систем - Интеграция с CRM или ERP |
| 4. Тестирование | 4.1 Функциональное тестирование | - Проверка основных функций (регистрация, заказ, оплата) |
|  | 4.2 UI/UX тестирование | - Оценка удобства интерфейса -Сбор и анализ тестировщиков |
|  | 4.3 Нагрузочное тестирование | - Проверка устойчивости при пиковых нагрузках |
| 5. Запуск и поддержка | 5.1 Развертывание | - Загрузка на хостинг - Настройка домена и SSL |
|  | 5.2 Обучение персонала | - Подготовка инструкций - Проведение обучающих сессий |
|  | 5.3 Техническая поддержка | - Отслеживание багов - Внедрение мелких улучшений |

Бэклог проекта: Мобильное приложение для доставки продуктов

| ID | Описание задачи | Приоритет | Зависимости | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Как пользователь, хочу зарегистрироваться в приложении, чтобы получить доступ к персонализированным функциям. | Высокий | Нет | Ключевая функциональность |
| 2 | Как пользователь, хочу выбирать продукты из каталога, чтобы добавлять их в корзину. | Высокий | 1 | Зависит от авторизации |
| 3 | Как пользователь, хочу просматривать статус доставки, чтобы знать, когда прибудет мой заказ. | Средний | 5 | Реализуется после базовой логики заказов |
| 4 | Как пользователь, хочу оформить заказ из корзины, чтобы получить товары. | Высокий | 2 | Основной сценарий |
| 5 | Как пользователь, хочу оплачивать заказ онлайн, чтобы быстро завершить покупку. | Высокий | 4 | Требует интеграции платежной системы |
| 6 | Как пользователь, хочу видеть историю заказов, чтобы отслеживать свои покупки. | Средний | 4 | Уточняется период хранения данных |
| 7 | Как пользователь, хочу использовать фильтры в каталоге, чтобы быстрее находить нужные товары. | Средний | 2 | Улучшение UX |
| 8 | Как пользователь, хочу получать push-уведомления, чтобы знать об изменении статуса заказа. | Средний | 3 | Требует реализации бэкенда уведомлений |
| 9 | Как пользователь, хочу изменить адрес доставки в профиле, чтобы управлять местами получения. | Низкий | 1 | Необязательная функция на MVP |
| 10 | Как админ, хочу просматривать заказы пользователей, чтобы управлять доставкой. | Высокий | 4 | Для внутреннего интерфейса |