### Раздел 4: Создание мобильного приложения для предоставления городских услуг

Цель проекта — разработать приложение, через которое граждане смогут оплачивать коммунальные услуги, записываться на прием в муниципальные учреждения, подавать обращения и получать уведомления о событиях в городе.

### Задание 1. Составьте матрицу заинтересованных сторон и опишите стратегию взаимодействия с ними

#### Матрица заинтересованных сторон:

| Группа стейкхолдеров | Интересы | Уровень влияния | Уровень заинтересованности |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные органы (заказчик) | Эффективное предоставление услуг, снижение нагрузки | Высокий | Высокий |
| Разработчики приложения | Скорейшая разработка приложения и сдача работ заказчику | Средний | Высокий |
| Компания, кот. Будет в дальнейшем осуществлять поддержку приложения | Выделение доп. ресурсов. Получение максимально подробной документации. | Низкий | Средний |
| Городские структуры | Сокращение затрат. Максимальное удешевление работ. Экономия бюджета. | Высокий | Средний |

### Задание 2. Разработайте план коммуникаций для проекта

#### План коммуникаций:

| Тип стейкхолдера | Каналы связи | Формат общения | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные органы | Email, очные встречи | Статус-отчеты, рабочие совещания | Раз в две недели |
| Разработчики приложения | e-mail, чаты в мессенджерах | Ежедневные, еженедельные встречи, рабочие совещания | Ежедневно, еженедельно |
| Компания, кот. Будет в дальнейшем осуществлять поддержку приложения | Email, очные встречи | Демонстрации, обучающие семинары, ответы на вопросы | По мере готовности функционала |
| Городские структуры | Email, очные встречи | Статус-отчеты, рабочие совещания | Раз в месяц |

### Задание 3: Составьте матрицу управления ожиданиями для проекта

На основе предложенного описания проекта, определите ключевые группы стейкхолдеров, их ожидания, возможные проблемы и подходы для управления их ожиданиями. Заполните предложенный шаблон.

### Матрица управления ожиданиями

| Группа стейкхолдеров | Основные ожидания | Потенциальные проблемы | Подходы к управлению ожиданиями | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Пример: Муниципальные органы) | Успешная реализация проекта в срок, минимальные затраты | Проблемы с бюджетированием, несогласованные изменения требований | Регулярные отчеты, согласование изменений на всех этапах | Менеджер проекта |
| Разработчики приложения | Скорейшая разработка приложения и сдача работ заказчику | Проблема с ресурсами (людскими), сроки согласования требований и изменений. Постоянные изменения в требованиях. | Ежедневные встречи, мониторинг проблем, помощь в решении проблем. | Менеджер проекта |
| Компания, кот. Будет в дальнейшем осуществлять поддержку приложения | Принятие приложения на поддержку. | Нехватка ресурсов (людских и материальных), нежелание принимать документацию, нехватка компетенций. | Регулярные встречи, демонстрации, обучение, ответы на вопросы. | Менеджер проекта + представители заказчика + представитель компании |
| Городские структуры | Реализация проекта в срок. Минимизация затрат. | Проблемы с бюджетированием, несогласованные изменения требований, внесение, внесение изменений в требования. | Регулярные встречи, статус-отчёты, рабочие совещания | Менеджер проекта + представители заказчика + представитель городских структур |